## Slide 1: JarChat
Proposal Final Project Pemrograman Jaringan D 2020

## Slide 2: JarChat: Web based Personal and Group Chatting
Penjelasan Aplikasi:
Merupakan aplikasi website dimana pengguna dapat mengirimkan pesan maupun file. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat bertukar pesan dengan satu orang atau satu kelompok.

## Slide 3: Workflow
Server harus aktif
Pengguna melakukan login
  Sistem dapat memverifikasi akun
  Sistem memungkinkan pengguna untuk me-recover password lewat halaman “Lupa Password”
Pengguna dapat registrasi akun
  Pengguna dapat melakukan verifikasi email
  Sistem dapat mengecek apakah email yang didaftarkan pengguna unique atau tidak.
  Sistem dapat mendaftarkan pengguna baru

## Slide 4: Workflow
Pengguna dapat membuka riwayat pesan yang tersinkronisasi dengan database
  Pengguna dapat melihat riwayat pesan
Pengguna dapat mengirim pesan ke pengguna lain atau grup
  Pengguna dapat mengirimkan pesan ke pengguna lain menggunakan id unik pengguna
  Pengguna dapat bergabung ke dalam kelompok chat diundang atau memasukan kode unik
  Pengguna dapat membuat sebuah group chat
Pengguna dapat mengirim / menyimpan file
  Pengguna dapat mengupload file
  Pengguna dapat mendownload file

## Slide 5: Fitur dari perkuliahan yang diterapkan
Fitur dari perkuliahan Pemrograman Jaringan yang diterapkan adalah:
Socket untuk mengirimkan pesan dan file
Select untuk mengirimkan pesan dan file
Chat untuk mengirimkan pesan dan file
FTP untuk menyimpan file dan mendownload file yang dikirimkan user
Email, service email, agar sistem dapat mengirimkan email yang diperlukan

## Slide 6: Timeline dan Target per Pertemuan
Milestone
15 Mei 2020, Jumat
Dapat mengirimkan dan menerima pesan via aplikasi
Pesan disimpan ke database menggunakan akun dummy
20 Mei 2020, Kamis
Database pengguna sudah ada
Registrasi akun dan verifikasi email
Dapat melakukan login

## Slide 7: Timeline dan Target per Pertemuan
Milestone
2 Juni 2020, Selasa
Tampilan GUI, ok
Dapat mengirim chat ke pengguna lain, ok
Dapat masuk bergabung ke dalam group, ok
Dapat chat ke dalam group, ok
Dapat saling mengirimkan / menyimpan file via aplikasi, ok
Dapat melihat history chat yang tersinkronisasi, ok

## Slide 8: Pembagian Tugas
Team 3 (Tampilan GUI, Chat ke pengguna lain)
Fadly Mlr
Team 12 (Tampilan GUI, Group chat)
Patrick Ivan
Team 4 (Tampilan GUI, FTP)
Rangga Felix
Team 9 (Tampilan GUI,Chat history )
Abraham David